**Алгоритм поверки сроков предоставления документов об исполнении[[1]](#footnote-1)**

Структура контракта едина (за исключением единичных статьей контракта) для всех контрактов, независимо по результатам каких способов процедур они заключены.

В части проверки сроков предоставления документов об исполнении обязательств по контракту поставщиком (исполнителем, подрядчиком) рассматриваются 3 статьи контракта, а также Техническое задание[[2]](#footnote-2), являющееся неотъемлемой его частью:

Статья 3. Сроки оказания услуг, выполнения работ.

Срок может быть указан в диапазоне (с…. По…) (пример 1) либо с отсылкой к техническому заданию (пример 2).

Статье 4. Порядок сдачи приемки оказанных услуг (выполненных работ) устанавливается порядок приемки поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы – чаще в пункте 4.1.

Статья 2. Цена контракта и оплата услуг

В этой статье (чаще в пункте 2.6.2. (пример 1), иногда 2.7.2 (пример 2)) описывается особенность оплаты – по факту, ежемесячно, ежеквартально.

Документ о приемке составлен по единой форме.

В нем информацию в части определения сроков несут два раздела:

1. Дата передачи (сдачи) либо Дата отгрузки (сдачи)
2. Дата подписи поставщика (исполнителя, подрядчика)

**1 этап проверки**

В контракте в статье 3 смотрим даты (сроки) оказания услуг. Если указан период возвращаемся к статье 2, находим соответствующий пункт, в котором будет указан порядок оплаты (в данном примере - по факту).

**2 этап проверки**

В статье 4 находим сроки предоставления отчетных документов после оказания услуг – в указанном примере это не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

**3 этап проверки**

В документе о приемки внизу документа находим отпечаток цифровой подписи Поставщика или под графами в левой стороне документа дату выставления документа поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

**4 этап проверки**

Теперь сопоставляем все сроки и даты, установленные в контракте и даты выставления документа о приемке.

*1 пример:*

**1 этап.** Статья 3 Контракта сроки выполнения работ с 24.03.2023 по 15.12.2023. Статья 2 Контракта оплата по факту.

**2 этап.** Статья 4 Контракта - в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием также направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке посредством АИС «Портал поставщиков».

В данном примере два документа о приемки, так как годовые изделия поставлялись по заявкам Заказчика.

**3 этап.** В первом Документе о приемки в разделе «Дата отгрузки (сдачи)» находим дату – 15 декабря 2023 и в отпечатке цифровой подписи в левой стороне документа о приемке – дату выставления (подписания) документа – 21.12.2023.

Во втором документе о приемке в разделе «Дата отгрузки (сдачи)» - 10 июля 2023, в отпечатке цифровой подписи в левой стороне документа о приемке – 01.08.2023.

**4 этап.**

По первому документу: дата отгрузки 15 декабря 2023, в соответствии с условиями контракта, документ о приемке должен был быть выставлен 29.12.2023, по факту выставлен 21.12.2023.

По второму документу: дата отгрузки 10 июля 2023, документ о приемке должен был быть выставлен 24.07.2023, по факту выставлен 01.08.2023, позже установленного контрактом срока. Это является нарушением условия контракта, что должно привезти к выставлению штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, которое не имеет стоимостного выражение.

*2 пример.*

**1 этап.** Статья 3 Контракта – сроки установлены в соответствии с Техническим заданием.

В техническом задании - сроки устанавливаются в приложении 1[[3]](#footnote-3) - в указанном примере это с 01.01.2024 по 31.12.2024. Если указан период возвращаемся к статье 2, находим соответствующий пункт, в котором будет указан порядок оплаты (в данном примере ежеквартально).

**2 этап.** В статье 4 находим сроки предоставления отчетных документов после оказания услуг – в нашем примере это не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

В данном примере два документа о приемки, так как услуги оказываются по квартально, по рассматриваемому контракта было оказано 2 услуги.

**3 этап.** В данном примере дата сдачи не важна, т.к. известна окончательная дата оказания услуг - последний день квартала, соответственно смотрим только дату подписи Поставщика – внизу документа.

По первому документу о приемки дата подписи поставщика 08.04.2024, по второму - 02.07.2024.

**4 этап.** В соответствии с условиями контракта даты выставления документов должны быть:

первый - 12.04.2024, второй – 12.07.2024. Оба документа о приемки выставлены вовремя без нарушений.

1. Данный алгоритм распространяется на представленные примеры [↑](#footnote-ref-1)
2. Техническое задание всегда является приложением к Контракта. [↑](#footnote-ref-2)
3. В большинстве случаев сроки оказания услуг в Техническом задании устанавливаются в приложении 1 к техническому заданию. [↑](#footnote-ref-3)